Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Жизненный цикл разработки программного обеспечения

# лабораторная работа

по теме

| Тестирование учебного проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнил студент гр. 250541 |  | Бобрик В.Ю. |
| Проверил |  |  |
| ассистент каф. ЭВМ |  | Богдан Е.В. |

Минск 2026

Содержание

| 1 Идентификатор тест-плана……………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Ссылки…………………………………………………………………………… | 3 |
| 3 Введение………………………………………………………………………… | 3 |
| 4 Тестируемые элементы………………………………………………………… | 3 |
| 5 Программные риски……………………………………………………………. | 4 |
| 6 Функции, подлежащие тестированию………………………………………… | 5 |
| 7 Функции, не подлежащие тестированию ……………………………………… | 7 |
| 8 Подход к тестированию………………………………………………………… | 8 |
| 9 Критерии прохождения/провала теста………………………………………… | 9 |
| 10 Критерии приостановки и возобновления тестирования…………………… | 10 |
| 11 Тестовая документация………………………………………………………… | 11 |
| 12 Оставшиеся задачи по тестированию………………………………………… | 11 |
| 13 Потребности в окружении…………………………………………………… | 11 |
| 14 Персонал и потребности в обучении…………………………………………. | 12 |
| 15 Обязанности…………………………………………………………………… | 13 |
| 16 График………………………………………………………………………… | 14 |
| 17 Риски и допущения…………………………………………………………… | 14 |

1 Идентификатор тест-плана	 	DW-MTP-2026.1

2 Ссылки

Документация проекта Dev Wiki:

Требования к системе Dev Wiki;

Проектирование и архитектура Dev Wiki;

Use Case диаграммы и сценарии использования;

ER-диаграмма базы данных;

UML диаграммы состояний.

- Тестовая документация:

Тест-кейсы Dev Wiki;

Описание тест-кейсов;

Отчет о выполнении полного тестирования;

3 Введение

Данный документ представляет собой мастер-план тестирования (Master Test Plan) для проекта Dev Wiki – веб-приложения для командного хранилища IT-документации с поддержкой Markdown-редактора, ролевой модели и системы поиска.

Цель плана – обеспечить полное и систематическое тестирование всех функциональных и нефункциональных требований системы Dev Wiki перед вводом в эксплуатацию версии 1.0.

Мастер-план охватывает все уровни тестирования проекта. План относится к тестированию веб-приложения Dev Wiki, включающего: Frontend (React.js, порт 3000), Backend (FastAPI/Python, порт 8000), Database (PostgreSQL, порт 5432), Docker-инфраструктуру и развертывание через Docker Compose. Тестирование охватывает 15 основных Use Cases (UC1-UC15), REST API, пользовательский интерфейс, безопасность, производительность и совместимость с различными браузерами.

Проект предусматривает следующие уровни тестирования:

Unit-тестирование – выполняется разработчиками;

Integration/System тестирование – выполняется тест-менеджером;

- Acceptance тестирование – выполняется конечными пользователями при участии тест-менеджера.

4 Тестируемые элементы

Следующие компоненты и их версии будут протестированы в рамках данного плана:

Dev Wiki Frontend;

Dev Wiki Backend;

Dev Wiki Database;

Docker-инфраструктура.

Полный перечень UC согласно документации требований:

UC1: Просмотр списка статей

UC2: Поиск статей (по тегам, автору, категории)

UC3: Просмотр отдельной статьи

UC4: Создание новой статьи (Markdown)

UC5: Регистрация пользователя

UC6: Аутентификация пользователя

UC7: Выход из системы

UC8: Редактирование статьи

UC9: Добавление комментария

UC10: Редактирование комментария

UC11: Удаление статьи

UC12: Публикация/снятие с публикации статьи

UC13: Удаление комментария

UC14: Фильтрация статей

UC15: Переключение темы оформления

Нефункциональные компоненты:

производительность API (время отклика <1000мс);

Healthcheck endpoint;

защита от SQL Injection;

Кросс-браузерная совместимость (Chrome, Edge);

Адаптивность UI (разрешение 1366×768)

- Детальный список программ, модулей, экранов и API endpoints описан в документации требований и проектирования.

5 Программные риски

Следующие риски программного обеспечения требуют особого внимания при тестировании:

- Зависимость от Docker-инфраструктуры. Проект Dev Wiki полностью построен на Docker-контейнерах, что создает риски, связанные с корректностью развертывания через Docker Compose. Необходима тщательная проверка взаимодействия между контейнерами devwiki-frontend, devwiki-backend и devwiki-db, правильности конфигурации сетевого взаимодействия в Docker-сети wiki-local, а также доступности портов 3000, 8000 и 5432.

- REST API и множественные интерфейсы. Backend на FastAPI предоставляет REST API для Frontend на React.js. Существует риск некорректной обработки HTTP-запросов (GET, POST, PUT, DELETE) и кодов ответа (200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 405 Not Allowed). Критически важна синхронизация данных между клиентом и сервером, особенно при работе с Markdown-контентом и состояниями статей.

- Безопасность приложения. Приложение подвержено рискам SQL Injection и XSS-атак. Необходима проверка корректности аутентификации и авторизации, защиты роутов и API endpoints от несанкционированного доступа, а также безопасного хранения паролей в виде password_hash. Уязвимости безопасности могут привести к утечке данных или компрометации системы.

- Сложность Markdown-редактора. Функциональность создания и редактирования статей с использованием Markdown представляет повышенную сложность. Необходима тщательная проверка корректности парсинга и отображения различных элементов разметки (заголовки, списки, код, таблицы, изображения), работы предпросмотра статьи и сохранения черновиков.

- Целостность базы данных PostgreSQL. База данных содержит сложную структуру связей между таблицами User, Article, Category, Tag, Comment, Attachment и Rating. Существует риск нарушения целостности данных при некорректной работе внешних ключей, каскадного удаления или при росте объема данных до 10 000 статей и работе 50 одновременных пользователей.

- Неясность требований. Существуют области с недостаточно документированными требованиями, особенно в отношении обработки граничных случаев (пустые поля, максимальная длина контента статей, одновременное редактирование одной статьи несколькими пользователями). Неясные требования могут привести к различной интерпретации ожидаемого поведения системы.

- Кросс-браузерная совместимость. Приложение должно поддерживать браузеры на базе Chromium (Chrome, Edge, Brave, Opera). Существует риск различий в отображении UI-компонентов и работе с localStorage для хранения настроек темы оформления в разных браузерах.

- Производительность системы. Согласно требованиям, время отклика REST API должно находиться в пределах 100-1000 мс. Система должна поддерживать до 10 000 статей и до 50 одновременных пользователей. Существует риск деградации производительности при приближении к этим граничным значениям.

- Управление состояниями статей. Статьи проходят через различные состояния (Черновик, Опубликована, Удалена). Необходима проверка корректности переходов между состояниями, отображения статуса публикации и обработки конфликтов при одновременном изменении состояния статьи разными пользователями.

6 Функции, подлежащие тестированию

Данный раздел представляет перечень функций, которые подлежат тестированию с точки зрения пользователя, а не технической реализации.

UC1. Просмотр списка статей. Пользователь может открыть раздел «Articles» и увидеть список статей с заголовками, кратким описанием, датой создания/обновления и автором. Предусмотрена постраничная навигация и корректное отображение только опубликованных статей.

UC2. Поиск и фильтрация статей. Пользователь может искать статьи по ключевым словам, а также фильтровать их по тегам, автору и категории через соответствующие элементы управления в интерфейсе. Результаты поиска отображаются в виде списка статей, удовлетворяющих выбранным условиям.

UC3. Просмотр отдельной статьи. Пользователь может открыть конкретную статью и просмотреть ее содержимое в формате Markdown, включая заголовки, списки, код и другие элементы оформления. Отображаются также метаданные статьи: автор, дата создания/обновления, категория, теги и рейтинг.

UC4. Создание новой статьи. Авторизованный пользователь может создать новую статью, используя Markdown-редактор. Доступны действия: сохранить как черновик (Save as Draft), опубликовать (Publish) и отменить создание (Cancel). После сохранения статья становится доступной в списке статей в соответствии с ее статусом.

UC5. Регистрация пользователя. Новый пользователь может зарегистрироваться в системе Dev Wiki через форму регистрации, указав логин, пароль, email и необходимые персональные данные. После успешной регистрации пользователь может авторизоваться и работать с системой согласно своей роли.

UC6. Аутентификация пользователя. Зарегистрированный пользователь может войти в систему по логину и паролю. В случае некорректных учетных данных система возвращает соответствующее сообщение об ошибке и код ответа 401 Unauthorized.

UC7. Выход из системы. Авторизованный пользователь может выполнить выход из системы. После выхода защищенные разделы становятся недоступны, токен/сессия удаляется, и пользователь видит интерфейс для неаутентифицированного гостя.

UC8. Редактирование статьи. Автор статьи или пользователь с соответствующей ролью (например, модератор) может открыть существующую статью в редакторе, внести изменения и сохранить их. Система корректно обновляет содержимое и метаданные статьи.

UC9. Добавление комментария к статье. Авторизованный пользователь может добавить комментарий к статье через форму ввода текста. После отправки комментарий отображается в списке комментариев под статьей.

UC10. Редактирование комментария. Автор комментария или пользователь с соответствующими правами может изменить текст уже существующего комментария. Обновленный текст отображается в интерфейсе, при этом фиксируется актуальное время изменения.

UC11. Удаление статьи. Пользователь с правами на удаление (например, автор или администратор) может удалить статью. Система исключает статью из списка доступных пользователям, возвращая корректные ответы API (в т.ч. 404 для удаленных ресурсов).

UC12. Публикация и снятие с публикации статьи. Пользователь с соответствующими правами может изменить статус статьи: опубликовать черновик или снять уже опубликованную статью с публикации. Статус влияет на видимость статьи для обычных пользователей.

UC13. Удаление комментария. Автор комментария или модератор может удалить комментарий. После удаления комментарий перестает отображаться в списке комментариев; при обращении к нему через API возвращаются корректные коды (например, 404 или 403 в зависимости от прав).

UC14. Расширенная фильтрация статей. Пользователь может комбинировать фильтры по тегам, авторам и категориям для уточнения списка статей. Система применяет выбранные фильтры и отображает только соответствующие записи.

UC15. Переключение темы интерфейса. Пользователь может переключать тему оформления (светлая/темная), при этом выбранная тема сохраняется в localStorage и применяется при последующих заходах в систему.

Для каждой из перечисленных функций будет определен уровень риска (высокий, средний, низкий) и приоритет тестирования в отдельных разделах и матрицах покрытия.

7 Функции, не подлежащие тестированию

Данный раздел описывает функции, которые не будут тестироваться в рамках настоящего тест-плана, с указанием причин их исключения из объема работ.

Некоторые аспекты интеграции Dev Wiki с внешними системами (например, корпоративные мессенджеры, почтовые клиенты, системы контроля версий) считаются вне рамок текущего релиза и не подлежат тестированию. Такие интеграции могут использовать данные Dev Wiki (экспорт, копирование контента, ссылки), но их корректность и стабильность остаются зоной ответственности владельцев соответствующих внешних систем.

Корпоративные аналитические отчеты и BI-инструменты, использующие данные Dev Wiki (например, для анализа активности пользователей или контента), также исключены из области тестирования. Ответственность за корректную настройку и тестирование подобных решений возлагается на команды аналитики и администраторов, поскольку данные Dev Wiki предоставляются через стандартные интерфейсы (REST API, база данных), корректность которых проверяется в других разделах тестирования.

Низкоприоритетные сценарии, не влияющие на основные цели MVP, такие как интеграция с нестандартными браузерами или редкими конфигурациями устройств, не тестируются в данном цикле. Они могут быть рассмотрены в будущих итерациях проекта или в отдельных планах тестирования по мере расширения функциональности Dev Wiki.

Вопросы полной отказоустойчивости инфраструктуры (кластеризация баз данных, балансировка нагрузки, geo-redundancy) также находятся вне текущего объема. В рамках данного тест-плана проверяется только базовая доступность сервиса, healthcheck и соблюдение целевых показателей по производительности для одной инсталляции Dev Wiki, развернутой по стандартной Docker-конфигурации.

Наконец, любые кастомные настройки и модификации Dev Wiki, выполненные сторонними командами после деплоя (изменения docker-compose.yml, .env, дополнительных reverse-proxy, нестандартных политик безопасности) не входят в область данного тестирования. Ответственность за проверку таких изменений несут команды, которые их вносят, при этом тест-план Dev Wiki покрывает лишь «референсную» конфигурацию, описанную в официальной документации проекта.

8 Подход к тестированию

Подход к тестированию Dev Wiki основан на многоуровневой стратегии, охватывающей модульное, интеграционное/системное и приемочное тестирование. Основной акцент делается на проверке пользовательских сценариев (UC1–UC15), REST API, инфраструктуры Docker и ключевых нефункциональных требований (производительность, безопасность, кросс-браузерность).

Unit-тестирование выполняется разработчиками и направлено на проверку отдельных модулей и функций backend и frontend в изоляции. Integration/System тестирование проводится тест-менеджером на развернутой Docker-конфигурации (frontend, backend, PostgreSQL), с использованием набора ручных тест-кейсов, импортированных в Qase, и охватывает все основные UC, API, UI, FAQ, healthcheck, SQL Injection, кросс-браузерность и развертывание через docker compose up. Приемочное тестирование планируется выполнять с участием целевых пользователей (IT-, DevOps-, security-специалистов), фокусируясь на бизнес-сценариях работы с документацией, Markdown и разделами Dashboard/Articles/FAQ/About.

Будут применяться функциональное тестирование пользовательских сценариев, тестирование API (через Postman), регрессионное тестирование при изменениях, а также ограниченное объемом нефункциональное тестирование: производительности (время отклика API в диапазоне 100–1000 мс), надежности (healthcheck), безопасности (SQL Injection, базовые аспекты авторизации) и совместимости (Chromium-браузеры, разрешение 1366×768). Тестирование проводится преимущественно вручную; автоматизация не входит в объем текущего мастер-плана и может быть описана в отдельном уровне плана.

Для управления тестами используется Qase, где заведены тест-кейсы по UC1–UC15, UI/FAQ, API/Healthcheck/SQL Injection и docker compose. Для вызова и проверки REST API применяется Postman, для анализа браузерного поведения – DevTools в Google Chrome и Microsoft Edge, а для развертывания системы – Docker и Docker Compose на Windows/Linux (docker compose up --build -d с запуском devwiki-frontend, devwiki-backend, devwiki-db).

Развертывание тестовой среды осуществляется из GitHub-репозитория проекта Dev Wiki, с использованием файлов docker-compose.yml, .env и .env.example, при этом тестовая конфигурация должна соответствовать «референсной» архитектуре, описанной в проектной документации. Тестовые данные формируются комбинацией начальных seed-данных (пользователи, статьи, категории, теги) и данных, создаваемых в процессе выполнения тест-кейсов в Qase; при этом для API-тестов регулируется объем и состав данных для проверки пагинации, фильтрации и поведения при ошибках (401/403/404/405).

Основными метриками являются: количество выполненных тест-кейсов, распределение статусов (Passed/Failed/Blocked/Retest/Skipped), количество и плотность дефектов по модулям/UC, а также время выполнения полного прогона. Примером целевого состояния является достигнутый прогон от 18.03.2026: 53 тест-кейса, 53 Passed, покрытие 100%, что используется как эталон для последующих регрессионных циклов и оценки готовности к релизу

9 Критерии прохождения/провала теста

Критерии завершения тестирования и оценки прохождения отдельных элементов должны соответствовать уровню данного мастер-плана и охватывать как функциональные, так и нефункциональные требования.

Тест-кейс считается успешно пройденным (Passed), если все его шаги выполнены в соответствии с описанными в Qase ожидаемыми результатами, без отклонений и без регистрации новых дефектов. В случае несоответствия фактического результата ожидаемому, воспроизводимого сбоя, некорректного кода ответа API или визуальной ошибки в UI, тест-кейс получает статус Failed и сопровождается регистрацией дефекта с указанием связанного UC/модуля.

Цикл системного/интеграционного тестирования для релиза считается завершенным, если: выполнены все запланированные тест-кейсы мастер-плана (coverage 100% в Qase), доля Passed по результатам прогона составляет не менее 95%, отсутствуют открытые критические дефекты, а все высокоприоритетные дефекты либо закрыты, либо имеют согласованные с заказчиком обходные пути. Дополнительно, по нефункциональным требованиям должно быть подтверждено, что время отклика ключевых API (GET /articles, GET /health) находится в диапазоне 100–1000 мс при тестовой нагрузке.

Переход к приемочному тестированию допускается после завершения полного системного прогона с 100% выполнением тест-кейсов, отсутствием критических дефектов и наличием не более одной-двух открытых дефектов средней/низкой важности, не влияющих на ключевые пользовательские сценарии (UC1–UC4, UC6, UC8, UC9). Все дефекты, выявленные в ходе предыдущего цикла, должны быть либо исправлены и перекрыты регрессионными тестами, либо формально приняты заказчиком как известные ограничения текущего релиза.

Релиз считается непрошедшим тестирование, если после системного прогона остаются открытые критические дефекты, затрагивающие безопасность (SQL Injection, авторизация), потерю данных или полную недоступность ключевых функций работы со статьями и комментариями. Также релиз не может быть рекомендован к выводу в эксплуатацию, если не выполняются установленные целевые метрики по стабильности и времени отклика API, либо если доля Failed-тестов превышает допустимый порог и не имеет согласованных решений по рискам.

10 Критерии приостановки и возобновления тестирования

Тестирование должно быть приостановлено в тех случаях, когда дальнейшее выполнение тест-кейсов не имеет практического смысла из‑за качества билда или состояния окружения, а также определены условия, при которых тестирование может быть возобновлено.

Тестирование приостанавливается, если обнаружены критические дефекты, делающие невозможным выполнение ключевых пользовательских сценариев (например, невозможность авторизации, полная недоступность разделов Articles или FAQ, массовые ошибки 5xx от backend или недоступность одного из контейнеров Docker). Также основанием для остановки является нестабильность окружения (падение devwiki-backend или devwiki-db, невозможность поднять стек через docker compose up, систематические ошибки подключения к БД), при которой последующие сбои тестов являются следствием инфраструктурных проблем, а не логики приложения.

Тестирование возобновляется после того, как ответственные лица (разработчики, DevOps) устранят блокирующие проблемы: будут исправлены критические дефекты и развернут новый стабильный билд, восстановлена работоспособность Docker‑окружения, подтверждена доступность всех контейнеров и базовых API (включая успешное прохождение healthcheck-тестов). Перед продолжением тестирования выполняется короткий смоук-прогон по основным сценариям (авторизация, просмотр списка статей, открытие статьи, базовые операции с комментариями), и только при их успешном прохождении тест-команда возвращается к запланированному набору тест-кейсов

11 Тестовая документация

План приемочного тестирования Dev Wiki.

План системного/интеграционного тестирования Dev Wiki.

План модульного тестирования и документация по приемке модулей от разработчиков.

Прототипы экранов и UX-макеты основных разделов (Dashboard, Articles, FAQ, About).

Макеты отчетных представлений/страниц (списки статей, детальные карточки, списки комментариев).

Отчеты о дефектах/инцидентах и их сводные обзоры.

Журналы тестирования и отчеты о прогонах.

12 Оставшиеся задачи по тестированию

| Задача | Назначена | Статус |
| --- | --- | --- |
| Создать план приемочного тестирования Dev Wiki | Тест-менеджер, Руководитель проекта, Заказчик |  |
| Создать план системного/интеграционного тестирования Dev Wiki | Тест-менеджер, Руководитель проекта, Команда разработки |  |
| Определить правила и процедуры модульного тестирования | Тест-менеджер, Руководитель проекта, Команда разработки |  |
| Определить процедуры передачи билдов между уровнями тестирования | Тест-менеджер, Команда разработки |  |
| Проверить и согласовать прототипы основных экранов (Dashboard, Articles, FAQ, About) | Команда разработки, Заказчик, Тест-менеджер |  |
| Проверить и согласовать макеты отчетных представлений | Команда разработки, Заказчик, Тест-менеджер |  |

13 Потребности в окружении

Для выполнения тестирования Dev Wiki требуется стандартное тестовое окружение, соответствующее референсной архитектуре проекта и нефункциональным требованиям.

Тестовое серверное окружение включает хост на базе Linux (Ubuntu/Debian) с установленными Docker и Docker Compose, доступом в локальную сеть и возможностью публикации HTTP/HTTPS-сервисов. Контейнеры devwiki-frontend (React.js, порт 3000), devwiki-backend (FastAPI, порт 8000) и devwiki-db (PostgreSQL, порт 5432) должны быть развернуты в одной Docker-сети (wiki-local) с использованием конфигурации из docker-compose.yml и переменных окружения из .env/.env.example.

Для клиентской части тестирования необходимы рабочие станции тестировщиков с современными Chromium-браузерами (Google Chrome, Microsoft Edge, допускаются Brave/Opera), разрешением экрана не ниже 1366×768 и доступом к тестовому URL Dev Wiki. Браузеры должны поддерживать работу с localStorage/sessionStorage для проверки переключения темы и сохранения пользовательских настроек.

Инструменты тестирования включают Postman (или аналогичный HTTP‑клиент) для вызова REST API (GET/POST/PUT/DELETE, в том числе healthcheck и тесты производительности), а также DevTools для анализа запросов/ответов и отладки UI. Для управления тест-кейсами и прогоном используется Qase, в котором уже настроены наборы тестов UC1–UC15, UI, FAQ, API/Healthcheck/SQL Injection и сценарии docker compose.

Тестовые данные должны включать как минимум одного администратора/модератора и несколько обычных пользователей, набор статей с различными категориями и тегами, а также комментарии, позволяющие проверить полный набор CRUD‑операций. Для сценариев, связанных с производительностью и объемом данных, потребуется расширенный набор статей/комментариев, приближенный к требованиям (до 10 000 записей), который может быть сформирован отдельными скриптами или миграциями

14 Персонал и потребности в обучении

Для выполнения тестирования Dev Wiki требуется участие трех основных групп: команды разработки, команды тестирования и представителей целевых пользователей (IT‑, DevOps‑, security‑специалистов).

Со стороны тестирования необходим тест-менеджер и как минимум один тестировщик, знакомые с основами веб-тестирования, REST API и работой с Docker и Docker Compose. Им требуется вводное обучение по архитектуре Dev Wiki, ключевым пользовательским сценариям (UC1–UC15), структуре БД и работе с инструментами проекта (GitHub, Qase, Postman).

Со стороны разработки нужны backend- и frontend-разработчики, которые будут поддерживать окружение, быстро исправлять найденные дефекты и предоставлять информацию по внутренней логике приложения. Для них важно понимание требований к качеству (SLA по отклику API, ограничения по объему данных, требования по безопасности – SQL/XSS), а также договоренности по процедурам передачи билдов в тест.

Представители заказчика и целевых пользователей (IT/DevOps/security) участвуют в приемочном тестировании, проверяя соответствие Dev Wiki их реальным процессам работы с документацией. Им требуется краткое обучение по пользовательскому интерфейсу, Markdown-редактору, управлению статьями и разделом FAQ, а также пояснения по ролям и правам доступа.

Дополнительно DevOps‑специалисты должны пройти обучение по стандартной схеме развертывания Dev Wiki: настройка GitHub-репозитория, использование docker-compose.yml и .env, запуск и мониторинг контейнеров devwiki-frontend, devwiki-backend и devwiki-db, базовая диагностика проблем (логи, healthcheck).

15 Обязанности

| Задача | ТМ | РП | Разработка | Тестирование | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документация и проведение приемочного тестирования | X |  |  | X | X |
| Документация и проведение системного/интеграционного тестирования | X |  | X | X |  |
| Документация и проведение модульного тестирования |  |  | X |  |  |
| Рассмотрение системного дизайна | X | X | X | X | X |
| Рассмотрение детализированного дизайна | X | X | X | X |  |
| Определение тестовых процедур и правил | X | X | X | X |  |
| Рассмотрение прототипов экранов и отчетных представлений |  |  | X | X | X |
| Управление изменениями и регрессионным тестированием | X | X | X | X | X |

Руководитель команды разработки отвечает за проверку и приемку всех планов модульного тестирования и сопутствующей документации. Тест-менеджер совместно с руководителем проекта несет ответственность за подготовку и актуальность всех тест-планов и тестовой документации Dev Wiki. В рассмотрении системного и детализированного дизайна, а также в анализе change-request’ов участвует вся проектная команда, включая представителей Заказчика, чтобы обеспечить согласованность изменений с бизнес-целями и требованиями. Заказчик выделяет представителя, который подтверждает результаты тестирования, отвечает на вопросы по бизнес-логике и участвует в выполнении приемочных тестов.

16 График

В рамках общего плана проекта Dev Wiki резервируется время на следующие виды тестовой активности; конкретные даты и ресурсы фиксируются в проектном графике. Координацию участников (команда тестирования, разработка, менеджмент, заказчик) выполняет руководитель проекта совместно с тимлидами разработки и тестирования.

- Выделение времени на обзор документа «Требования» участниками команды тестирования (совместно с другими членами проектной команды) и первичное формирование инвентаря тестируемых сущностей (use cases, экраны, API) и целей тестирования.

- Выделение времени на разработку мастер‑плана тестирования тест‑менеджером и командой тестирования с возможностью проведения как минимум двух циклов рецензирования плана.

- Выделение времени на обзор документа системного дизайна участниками команды тестирования для уточнения понимания архитектуры Dev Wiki и детализации тестируемых классов/подсистем и целей тестирования.

- Выделение времени на разработку планов системного/интеграционного и приемочного тестирования тест‑менеджером совместно с ключевыми участниками проекта, включая не менее двух циклов рецензирования каждого плана.

- Выделение времени на обзор документов детализированного дизайна (UI‑мокапы, описания API, структуры БД) по мере необходимости для уточнения структуры отдельных компонентов и дальнейшего уточнения инвентаря тестовых объектов.

- Резерв времени внутри процесса разработки на проведение модульного тестирования силами команды разработки до передачи билдов на системное тестирование.​

- Резерв времени на проведение циклов системного/интеграционного и приемочного тестирования, включая регрессию после исправления дефектов и подтверждение критериев завершения тестирования.

17 Риски и допущения

1. Ограниченная доступность представителей Заказчика.

Со стороны целевых пользователей Dev Wiki (IT‑, DevOps‑, security‑специалисты) возможен дефицит ресурсов, из‑за чего могут возникать задержки с обзорами требований/дизайна и участием в приемочном тестировании. В случае недоступности представителей Заказчика сроки соответствующих ревью и приемочных сессий будут сдвигаться; попыток формально обойти или сократить объем обзоров и приемочных испытаний не предусматривается.

Если это будет приемлемо для ответственного со стороны Заказчика, отдельный член команды тестирования может временно выступать в роли представителя пользователя в части приемочных проверок. При этом все обзоры UI (экраны, отчеты/страницы со списками и карточками) должны обязательно выполняться с участием и формальным одобрением Заказчика.

2. Риск нестабильного Docker-окружения.

Развертывание Dev Wiki зависит от корректной настройки Docker/Docker Compose (frontend, backend, PostgreSQL) и доступа к GitLab-репозиторию. При ошибках конфигурации (порты, .env, сеть wiki-local) возможны срывы графика тестирования, ложные падения тестов из-за инфраструктурных проблем и невозможность воспроизвести дефекты. Для снижения риска требуется: ранняя проверка инструкций по развертыванию, выделенный DevOps-ответственный и обязательный healthcheck стеков перед началом каждого цикла тестирования.

| Руководитель проекта | __________ | __________ «__»____2026 г. |
| --- | --- | --- |
| Тест-менеджер | __________ | __________ «__»____2026 г. |
| Руководитель команды разработки | __________ | __________ «__»____2026 г. |
| Представитель заказчика | __________ | __________ «__»____2026 г. |